采购需求说明书

一、详细需求：

本次采购广西分行下辖营业网点（自助银行）和办公用房装修工程项目监理服务 ，有效期为两年，入选五家供应商, 项目分配方式按每个片区磋商排名第一的供应商入选，各片区网点数量明细见下：

| 片区 | 支行 | 网点数 |
| --- | --- | --- |
| 片区1 | 南宁、崇左、百色 | 99 |
| 片区2 | 柳州、河池、来宾 | 70 |
| 片区3 | 桂林、贺州 | 50 |
| 片区4 | 钦州、北海、防城港 | 44 |
| 片区5 | 玉林、贵港、梧州 | 54 |
| 合计 |  | 317 |

提供的服务要求：

（一）公司/个人资质及质量要求

1、公司资质：具有房屋建筑工程监理乙级资质证书。

2、机构分布：片区1供应商应在南宁有固定营业场所; 片区2供应商应在柳州有固定营业场所；片区3供应商应在桂林有固定营业场所；片区4、片区5供应商应在其中2个城市有固定营业场所。允许满足以上条件的供应商报名多个片区。

3、专业经验：近三年与银行业有合作案例优先。

4、负责建行项目的总监必须是注册监理工程师，负责施工现场监理的人员必须是具备监理员及以上资质证书。

（二）装修项目监理

按国家工程项目监理规范对建行网点（含自助银行）和办公用房装修项目开展监理工作，工程施工阶段和缺陷责任期阶段的监理服务。

（三）监理工作内容包括：

- 按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担建立责任。

2.熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

3.参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

4.审查施工承包人提交的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

5.检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

6.检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

7.审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

8.查验施工承包人的施工测量放线成果；

9.审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

10.按规定对施工承包人用于装修工程的材料进行抽检，确保材料进场前符合国家及建行质量、视觉标准；

11.在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人，

12.审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

13.验收隐蔽工程、分部分项工程；

14.审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

15.参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

16.审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

17.编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

18.当施工单位进行动火动焊作业时，应全程旁站监理；

（四）信息保密

监理单位对在履行施工合同过程中知悉或获得的建设单位的商业秘密、施工图纸（含强、弱电布线）等信息予以保密，未经建设方书面同意，项目监理方不得将保密信息用于本合同以外的目的，并不得将其泄露给任何第三方。

二、报价表及要求：

（一）报价

| 名称 | 监理费率（%） | 含税价（元） | 不含税价（元） | 税率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下装修项目监理 |  |  |  |  | 以建行签订的装修施工合同总价为基准 |
| 100万元（含）-300万元装修项目监理 |  |  |  |  | 以建行签订的装修施工合同总价为基准 |
| 300万元（含）以上装修项目监理 |  |  |  |  | 以建行签订的装修施工合同总价为基准 |

报价为含税价，包含与本次采购全部服务相关的所有税费以及被邀请谈判人为完成本项目所发生的一切费用。

（二）装修项目监理工期：

装修项目监理订单下达后3-5个日历日内完成现场勘察，从具体装修项目施工进场至装修项目竣工验收合格后结束。

三、结算方式及要求：

（一）结算方式为：签订框架协议，按单个装修项目实施监理并在装修项目竣工验收合格后付款。

（二）中标单位原则上须在我行下属网点开立结算账户，用于项目往来结算。需向我行提供增值税专用发票。