南宁市第二人民医院单项服务费用50万元以下零星工程控制价审核、结算审核服务的需求内容

- 一、项目概况：

- 1.项目名称：单项服务费用50万元以下零星工程控制价审核、结算审核服务采购

- 2.采购内容：包括且不限于以下内容

（1）工程量清单和控制价审核：供应商审核第三方公司出具的工程量清单和控制价，且在5个工作日内出具成果文件。

- （2）结算审核：竣工结算审核，供应商须在接收齐全的竣工结算材料之日起10个工作日内完成竣工结算审核工作并出具初步审核报告，采购人对初稿审核无异议后，供应商须在5个工作日内将正式审核报告送至采购人。供应商应妥善保管采购人书面移交的全套审核结算资料，不得有遗失、损坏，且应在工程审核结算完成后按采购人的要求将全套资料返还采购人，并配合采购人完成竣工结算的复审工作及结算审核结束后的归档工作。供应商应对审查结果负责。

- （3）采购人交办的其他与控制价审核、结算审核业务等有关的咨询事宜。

- 3.服务地点：甲方指定地点（南宁）

- 4.服务期限：1年，以实际签订时间为准。

- 5.供应商资质：工程造价咨询甲级资质。

二、采购报价

供应商的响应报价已包括审核工作所需的劳务费、技术服务费、通讯、办公场地、管理费、税费和利润等费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的一切费用，除非上述费用在合同中另有说明，合同期内，费率不再调整。

参考《广西建设工程造价咨询服务行业收费参考标准》桂价协字〔2019〕15号

- 工程量清单及招标控制价的审核费用应在编制费用的基础上乘以0.8的系数。

- （2）单项工程竣工结算评审服务费费

| 序号 | 服务内容 |  | 费用基数 | 费率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竣工结算审核 | 基本费+效益费 | 送审工程造价 | 3‰ |
|  |  |  | ¦核减额¦ | 6.5% |

例如：送审造价为20万元，结算审定工程造价为 19万。本次服务费：20*3‰+（20-19）*6.5%=0.125万元。送审造价为49万元，结算审定工程造价为 48万。本次服务费：49*3‰+（49-48）*6.5%=0.212万元。

如单个工程结算项目按以上相应费率计算得出的审核服务费少于1500元的， 按1500元计，超1500元据实结算。

三、投入人力要求

（1）拟投入人员不少于7人，其中土建专业不少于5人，安装专业不少于2人，具有丰富的工程造价审核及管理经验，并具备相关专业的造价师资格。其中项目负责人1人，具备国家一级注册造价师资格及高级职称。为确保审核质量，需提供拟投入人员资格相关证明材料。

（2）供应商投入的人员，须为本单位专职专业人员，且必须具有相关执业资格，熟悉建设工程竣工结算业务、编制工程量清单和招标控制价等业务的专业人员。供应商需提供以下相关证明材料：社保部门出具的包括拟投入人员在内的近三个月份单位缴费证明。

（3）供应商投入的人员，必须与响应文件承诺拟投入的人员一致。如果供应商需要更换投入人员时，应向采购人提出申请并得到采购人的同意。采购人认为供应商实际投入的人员不足以满足任务需要或认为人员不称职时，可向供应商发出要求增加或更换人员的通知，供应商应在收到通知后的2天内增加或更换符合采购人需求的人员，由此产生的费用由供应商自行承担。

四、质量控制要求

1.严格按照现行的《建设工程造价咨询成果文件质量标准》CECA/GC7-2012、《建设项目全过程造价咨询规程》CECA/GC4-2017等文件要求进行审核工作，依照相关依据发表专业意见出具成果文件，并对成果的真实性、完整性、准确性负责。

2.供应商在项目审核工程中，应该恪守客观公正、实事求是的原则，确保审核工作的真实完整和准确，保证审核质量。竣工结算资料中如发现有与实际施工不一致、背离市场价格或影响工程造价等情况的资料，有责任和义务向采购人书面指出并提出合理化建议；不得与施工单位串通，影响审核结果的公正性和准确性。

3.审核报告编制标准：审核内容完整、数据准确、依据充分，审核结论定性客观、定量准确、依据充分，核增核减原因定性准确、条理清晰，披露审核问题有理有据、分析透彻，提出审核建议措施具体、针对性强。

4.供应商不得泄露采购人及所承接项目的任何商业机密，不得未经采购人同意擅自对外公开审核结论。

5.供应商应严格遵守廉洁自律的有关规定，坚决抵制各种可能影响客观公正审核的商业贿赂，坚决不搞人情审核，避免和杜绝吃拿卡要的不良行为。如因供应商原因出现违规违纪行为，应及时处理并承担相应法律责任，采购人有权追究其相关责任。

6.供应商在接受委托任务后应积极主动地与采购人联系，落实具体事宜，安排充足的人员在规定的时间内完成委托任务评审工作，并将安排的该委托任务的负责人及相关技术人员姓名与联系电话书面反馈给采购人。

五、其他要求：

（1）供应商不得将采购人委托的评审工作转交第三方完成。

（2）工程竣工结算报告的审查时间：如因非成交供应商原因，审核时间可以相应顺延，但需征得采购人的书面同意。

（3）单项工程成果文件，供应商需向采购人提供6份。